|  |
| --- |
| 附件临县2023年水污染防治重点工程项目清单 |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施对应断面及范围 | 项目内容 | 实施主体 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 临县沿河村镇生活污水处理设施建设工程 | 湫水河碛口 | 林家坪镇建设生活污水处理厂及配套管网，建设规模500m³/d，其他乡镇根据排水量实际，对外排生活污水进行收集统一处理。 | 吕梁市生态环境局临县分局 | 2023年10月 | 2022年延期项目 |
| 2 | 启动临县入河排污口规范化建设 | 提升入河排污口管理水平 | 对临县范围内未规范化建设的41个农村污水排污口进行规范化建设，在41个排污口设置标识标牌，对其中常年有水的21个排污口安装自动监测设施，同时构建在线监测联网体系与在线监控体系，为水环境管理、水质考核提供实时、准确、可溯源的数据支撑。 | 吕梁市生态环境局临县分局 | 2023年12月 |  |